## 3. Fonctionnalités Futures (Réseau Social)

### 3.1 Profils Utilisateurs Avancés
Objectif : Permettre aux utilisateurs d'avoir des profils détaillés.
Tâche	Priorité	Temps estimé
Ajouter des champs supplémentaires au profil (réseaux sociaux, site web, etc.)	Basse	3h
Permettre aux utilisateurs de personnaliser leur profil (thème, mise en page)	Basse	4h

### 3.2 Système de Commentaires et de Likes
Objectif : Permettre aux utilisateurs d'interagir avec les BD.
Tâche	Priorité	Temps estimé
Ajouter un système de likes sur les BD et les commentaires	Basse	3h
Permettre aux utilisateurs de répondre aux commentaires	Basse	4h

### 3.3 Messagerie Privée
Objectif : Permettre aux utilisateurs d'échanger en privé.
Tâche	Priorité	Temps estimé
Créer une interface de messagerie privée	Basse	5h
Intégrer Firestore pour stocker les messages	Basse	4h
Tester la messagerie privée	Basse	2h

### 3.4 Flux d'Actualités Personnalisé
Objectif : Afficher un flux d'actualités basé sur les préférences de l'utilisateur.
Tâche	Priorité	Temps estimé
Créer un écran pour le flux d'actualités	Basse	4h
Implémenter un algorithme pour personnaliser le flux	Basse	5h

### 3.5 Groupes et Communautés Thématiques
Objectif : Permettre aux utilisateurs de rejoindre des groupes autour de thèmes spécifiques.
Tâche	Priorité	Temps estimé
Créer une interface pour les groupes et communautés	Basse	5h
Permettre aux utilisateurs de créer et rejoindre des groupes	Basse	4h